UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr.RPA-14-56-lī

par Rīgas Brāļu kapu Centrālā kapu lauka C sektora mūra fragmenta tehniskā stāvokļa apsekošana un restaurācijas projekta izstrādi

| Rīgā, | 2014. gada 12.decembrī |
| --- | --- |

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”, reģ. Nr. 90001774093, juridiskā adrese Gaujas ielā 19, Rīgā, LV-1006, direktora G.Gailīša personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „Waterstone”, Reģ. Nr.40103819520, Ernesta Birznieka-Upīša iela 27-25, Rīga, LV-1011, turpmāk tekstā - "Izpildītājs", valdes locekļa Ivo Grauduma personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses,

pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā „Rīgas Brāļu kapu Centrālā kapu lauka C sektora mūra fragmenta tehniskā stāvokļa apsekošana un restaurācijas projekta izstrāde”, identifikācijas Nr.RPA 2014/6 (turpmāk – Iepirkums), un Iepirkumu komisijas lēmumu, noslēdz šo līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā – Līgums):

# Līguma priekšmets

1.1.	Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, veikt Rīgas Brāļu kapu Centrālā kapu lauka C sektora mūra fragmenta tehniskā stāvokļa apsekošana un restaurācijas projekta izstrādi un saskaņošanu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk – VKPAI), turpmāk tekstā – Darbs, saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju un tāmi, kas ir šī Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas.

1.2.	Pēc darba izpildes izpildītājs nodod Pasūtītājam ne mazāk kā 2 oriģinālus projekta eksemplārus, no kuriem vismaz viens ar VKPAI saskaņojumu; visus projekta materiālus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī digitālā formātā.

# Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas Puses.

  - Darba izpildes termiņš ir 2014.gada 23.decembris.

  - Izpildītājs uzsāk Darbus ar dienu, kad parakstīts Līgums.

  - Līgums izbeidz savu darbību ar brīdi, kad Puses ir pilnībā izpildījušas visas Līgumā paredzētās saistības un pienākumus.

  - Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir uzskatāmi par pabeigtiem brīdī, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

  - Līguma termiņš pagarinās sekojošos gadījumos:

    - iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem;

    - izdarot izmaiņas Darba apjomā – par laiku, kas nepieciešams papildus Darbu izpildei;

    - objektīvu, no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - citos šajā Līgumā minētos gadījumos, kā arī Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Vienošanās par Līguma termiņa pagarināšanu noformējama rakstveidā.

# Norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līguma 1.punktā minēto Darbu izpildi, ieskaitot materiālu, transporta un darbaspēka izmaksas, nodokļus un nodevas u.c. izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi, sastāda 10067.91 EUR (desmit tūkstoši sešdesmit septiņi eiro un 91 cents), kas kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% 2114.26 EUR apmērā sastāda 12182.17 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro 17 centi, turpmāk tekstā – „Līguma summa”).

  - Kopējās Līguma summas samaksa tiek veikta sekojošā kārtībā un veidā:

    - avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas dienas;

    - atlikušo naudas summu 80% (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam 5 (piecu) bankas darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas un darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz šajā Līgumā Izpildītāja norādīto kontu, saskaņā ar šo Līgumu un Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem.

# Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītājam ir pienākums:

    - šī Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i., ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem), izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga izpildītāja vai uz sava riska, atbildību un uz sava rēķina pieaicinot citus kvalificētus speciālistus (fiziskas vai juridiskas personas) atsevišķu darbu izpildei, šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

    - Iepirkuma piedāvājumā norādīto atbildīgo speciālistu nomaiņu veikt tikai, saskaņojot ar Pasūtītāju;

    - veikt visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu VKPAI. Nepieciešamības gadījumos (ja kādas darbības kompetentās iestādēs veicamas uz Pasūtītāja iesnieguma pamata utml.) rīkoties Pasūtītāja vārdā, uz Pasūtītāja izdotas pilnvaras pamata;

    - gadījumā, ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, nekavējoties novērst norādītos trūkumus saviem līdzekļiem abpusēji saskaņotā termiņā;

    - brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās.

    - pēc visu Darbu pabeigšanas nodot veiktos Darbus Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

    - izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

  - Izpildītājam ir tiesības:

    - uz sava riska un atbildības pieaicināt apakšuzņēmējus;

    - saņemt Līguma termiņa pagarinājumu šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - savlaicīgi saņemt no Pasūtītāja jebkuru informāciju, kas varētu traucēt Līguma izpildei vai būt par pamatu Līguma termiņa pagarināšanai;

    - savlaicīgi saņemt atlīdzību šajā Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā, papildu atlīdzību par dīkstāvi, kas radusies Pasūtītāja vainas dēļ, papildu atlīdzību par Līgumā neparedzētiem darbiem, ja tie saistīti ar izmaiņām dokumentācijā vai trūkumiem (kļūdām) šajā dokumentācijā, kā arī gadījumā, ja šo darbu veikšana objektīvi nepieciešama tāmē norādīto Darbu kvalitatīvai izpildei, un Puses par to noslēgušas rakstveida vienošanos pie šī Līguma;

# Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājam ir pienākums:

    - nodot Izpildītājam Darbu veikšanai nepieciešamos, Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus un visā Līguma darbības laikā iespēju robežās nodrošināt Izpildītāju ar visu tam nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kā arī izsniegt pilnvaru nepieciešamo darbību veikšanai šajā līgumā paredzēto saistību izpildei;

    - savlaicīgi rakstveidā brīdināt Izpildītāju par paredzamajām izmaiņām vai citiem apstākļiem, kuru rezultātā varētu pagarināties Darbu izpildes termiņš un mainīties Līguma summa;

    - pēc Darbu pabeigšanas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - norēķināties ar Izpildītāju par šajā Līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu un pielietotajiem materiāliem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - kontrolēt šī Līguma noteikumu izpildi un norādīt uz Darbu veikšanas gaitā pieļautajiem trūkumiem;

    - izdarīt grozījumus veicamo darbu apjomos, iepriekš vienojoties ar Izpildītāju par darbu izpildes termiņa un izmaksu izmaiņām.

# Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus.

  - Defektu aktos norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

  - Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba nodošana un pieņemšana.

  - Visi šī līguma ietvaros Izpildītāja un trešo personu radītie darbi (topogrāfija, uzmērījumu un inventarizācijas materiāli, ģeoloģiskās izpētes materiāli, tehniskā projekta dokumentācija u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, un Izpildītājs tos nodod pasūtītājam, gan elektroniskā formātā (ja tāds ir Izpildītāja rīcībā), gan izdrukātā veidā (dokumentu oriģinālus). Pieņemot izpildīto darbu, Pasūtītājs iegūst arī autoru mantiskās tiesības uz izstrādāto tehnisko projektu; projekta autors (autori) patur tikai autoru personiskās tiesības.

# Garantijas

  - Gadījumā, ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas brīža Pasūtītājs konstatē, ka darbi vai atsevišķas to daļas izpildītas nepilnīgi vai nekvalitatīvi, Izpildītājs pēc attiecīgas motivētas pretenzijas saņemšanas apņemas savstarpēji saskaņotos termiņos uz sava rēķina novērst trūkumus.

  - Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja/trešo personu radītajiem defektiem.

  - Nepilnības/trūkumi, kas radušies trešo personu vai nepārvarama spēka iedarbības rezultātā, tiek novērsti par samaksu, Pusēm savstarpēji vienojoties.

# Līdzēju atbildība

  - Par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji ir atbildīgi Latvijas Republikas likumos paredzētajā kārtībā.

  - Ja Izpildītājs šī Līguma 2.2.punktā minētajā termiņā nav paveicis Līguma 1.1. punktā/Tāmē norādītos darbus un iesniedzis Pasūtītājam Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.3.punktā minēto norēķinu apmaksu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Nokavējuma līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes.

  - Līguma vienpusējas laušanas gadījumā vainīgā Puse sedz otrai pusei visus zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

# Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ.

  - Tās puses, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, pienākums ir rakstiski paziņot par to iestāšanos šī Līguma otrai pusei ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc to iestāšanās. Šajā gadījumā Darbu izpildes termiņš tiek koriģēts atbilstoši dienu skaitam, kad darbojušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja viena Līgumslēdzēja PUSE atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tad pēc otras Līgumslēdzējas PUSES pieprasījuma pirmajai jāapstiprina šādu apstākļu iestāšanās un izbeigšanās ar attiecīgas kompetentas iestādes izziņu.

  - Ja Līguma izpilde kļūst neiespējama nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā, tad Puses vienojas par faktiski izpildīto darbu apmaksu līdz brīdim, kad Līgumā paredzēto saistību izpilde kļuvusi neiespējama.

# Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Līgumu var izbeigt:

    - Pusēm savstarpēji vienojoties;

    - ja kāda no Pusēm atkāpjas no būtisku šī Līguma nosacījumu izpildes un/vai nodara zaudējumus otrai pusei.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izdarītajiem Darbiem.

  - Ja Puses izmanto tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi paveiktiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem.

# Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Šis Līgums ir sastādīts saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, tiks risināti saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses apņemas iespējamos strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, risināt savstarpēju sarunu ceļā.

  - Ja 4 (četru) nedēļu laikā neizdodas atrisināt radušos strīdus, Puses tiesīgas tos nodot izskatīšanai tiesā.

# Papildu noteikumi

  - Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs sastāv no 5 (piecām) lappusēm, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, otrs tiek nodots Pasūtītājam.

  - Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī Līguma noteikumiem vai nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šī Līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tās ir noformētas rakstiski, un ir abpusēji parakstītas.

  - Punktu virsraksti Līgumā iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Līguma teksta vai jēgas skaidrošanai.

  - Šis Līgums ir saistošs kā pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem.

  - Uzsākot Izpildītāja izstrādātā tehniskā projekta realizāciju, Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas noslēgt līgumu par autoruzraudzības veikšanu.

  - Līgumam ir divi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Iepirkuma Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.;

2.pielikums – tāme uz 1 lpp.

# Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006 Reģ.Nr.LV90001774093 Valsts kase Konta Nr. G.Gailītis | Izpildītājs: # SIA “Waterstone” Reģ. Nr. LV40103819520 Ernesta Birznieka-Upīša iela 27-25 Rīga, LV-1011 Banka: Konta Nr. I.Graudums |
| --- | --- |