RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA



Reģistrācijas Nr. 90001774093, Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026,

tālrunis 67181692, fakss 67181721 e‑pasts:  rpa@riga.lv

APSTIPRINĀTS:

RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”

 direktors Guntis Gailītis

 2017.g. 3.jūlijā

**Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra”**

**aktualizētais iepirkumu plāns 2017.gadam**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Līguma priekšmets** | **Paredzamā līgumcena****EUR** | **Izpildes laiks** |
| 1) Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana;2) Rīgas Brāļu kapu teritorijas apgaismojuma vizualizācijas projekts;3) Rīgas Brāļu kapu vides pieejamības skiču projekta tālākā virzība;4) *Autotanku pulka* pieminekļa teritorijas labiekārtojuma tehniskā projekta papildus dokumentācijas izstrāde; | **3853 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**1452 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**17 131 EUR**Ja tiks rasts finansējums**1355 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums | janvāris-jūlijsjanvāris-maijs2.pusgads2017.g. |
| **1. Rīgas Brāļu kapos (turpmāk – RBK)**:1. Teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas izbūve;
2. Veco strēlnieku, Brīvības cīnītāju, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un citu personu (atbilstoši RBK statusam) pārapbedīšanas procedūras nodrošināšana;
3. Bojāto kapu uzrakstu plākšņu nomaiņa, gravēšana, trūkstošo plākšņu vai informācijas atjaunošana, teksta gravēšana III depozitārijā;
4. Centrālā kapu lauka D sektora uzeju ar laukumiem un deformētā mūra fragmenta restaurācijas būvdarbi;
5. Centrālā kapu lauka C sektora perimetrālās sienas šūnakmens apšuvuma aprūpe-restaurācija
6. Noslēdzošas sienas kreisās puses aizmugures un strūklaku-aku 1,2,3 aprūpe un aizsargpārklājumu atjaunošana

8) 125 Holandes liepu vainagošana, 27 koku vainagu kopšana, 34 gobu un tūju formu veidošana, 2027 tek.m. klinteņu dzīvžoga apgriešana  | **150 603 EUR**AS Latvenergo ziedojums (plānots)**1000 EUR** Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**1000** **EUR** Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums **24 000 EUR**Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) finansējums**12 000 EUR**VKPAI finansējums**8570 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**5995 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums | 2.pusgads2.pusgads2.pusgads2.pusgads2.pusgads2.pusgadsMarts-decembris |
| **2. Rīgas pilsētas publiskajā ārtelpā esošie pieminekļi:**1) Dekoratīvās skulptūras *Tautasdziesma* restaurācija;2) Dekoratīvo skulptūru nelielu restaurācijas darbu veikšana;3) Septiņu dekoratīvo bronzas skulptūru apkope – vaskošana;4) Brīvības pieminekļa aprūpe-restaurācija;5) Aleksandra vārtu restaurācija;6) Rīgas galvenā inženiera (1887-1899) Gustava Ādolfa Agtes bojātā dzimtas kapu pieminekļa Lielajos kapos restaurācija;8) Lielo kapu kapliču neatliekamie glābšanas, konservācijas un restaurācijas darbi (pārņemti no Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas);9) Lielo kapu kapliču (2 gab.) neatliekamie glābšanas darbi (pagaidu jumtu izbūve uz koka karkasa konstrukcijām)10) Erhardu ģimenes kapavietas restaurācija | **18 467 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**4000 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**1400EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**193 636 EUR****121 000 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības investīcijas**9476 EUR** Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**52 919 EUR**VKPAI finansējums**18 000 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums**12 000 EUR**Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums | februāris-oktobrisAprīlis-oktobrismaijs-augusts2.pusgads2.pusgadsMaijs-augusts2.pusgads2.pusgads2.pusgads |
| **Rīgas pieminekļu aģentūras saimnieciskās darbības uzturēšana:**1) Saimniecības preces; 2) Degviela RBK, Brīvības pieminekļa un pieminekļu aprūpes tehnikai; 3) Biroja un kancelejas preces | **5113 EUR****3195 EUR****864 EUR** | Visu gadu Visu gadu Visu gadu |

Baumanis 67181695; Beļevičs 67181697; Reča 67181693; Graudums 67181698