RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA





Reģistrācijas Nr. 90001774093, Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026,

tālrunis 67181692, fakss 67181721 e‑pasts:  rpa@riga.lv

APSTIPRINĀTS:

RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra„

direktors Guntis Gailītis

2018. g. 27. aprīlī

# Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra”

# iepirkumu plāns 2018. gadam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Līguma priekšmets** | **Paredzamā līgumcena**  **EUR** | **Izpildes laiks** |
| 1)Rīgas Brāļu kapu vides pieejamības skiču projekta tālākā virzība;  2)*Autotanku pulka* pieminekļa teritorijas labiekārtojuma būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana;  3) Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dārzu un parku arhitektūras ansambļa “*Lielie kapi*” ar memoriālajām celtnēm” (turpmāk - Lielie kapi) tālākas izmantošanas un attīstības koncepcijas 1.etapa izstrāde;  4) Lielo kapu divu kapliču restaurācijas programmas izstrāde | **17 131 EUR**  Ja tiks rasts finansējums  **822 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **9287 EUR**  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk –VKPAI) finansējums  **11 436 EUR**  VKPAI finansējums | Visu gadu  1.pusgads  Marts  Visu gadu |
| **1. Rīgas Brāļu kapos (turpmāk – RBK)**:   1. Veco strēlnieku, Brīvības cīnītāju, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru un citu personu (atbilstoši RBK statusam) pārapbedīšanas procedūras nodrošināšana; 2. Bojāto kapu uzrakstu plākšņu nomaiņa, gravēšana, trūkstošo plākšņu vai informācijas atjaunošana, teksta gravēšana III depozitārijā; 3. Centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas heraldisko tēlu, bareljefu, ģerboņu galerijas, skulptūru grupas *Māte Latvija ar kritušajiem dēliem*, altāra atbalsta sienas un kapu lauka skulptūru grupu virsmas attīrīšana, pielabošana un aizsargpārklājuma uzklāšana; 4. Centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas gaismas krusta atjaunošana; 5. Informatīvo plākšņu izgatavošana un uzstādīšana pie Varoņu terases ozoliem un centrālo vārtu priekšlaukumā; 6. Centrālo vārtu vēsturiskā zvana kopijas izgatavošana un uzstādīšana | **1500 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **3765 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 800 EUR un ziedojumi 2965 EUR  **36 000 EUR**  VKPAI finansējums  **10 000 EUR**  Ja tiks rasts finansējums  **25 000 EUR**  Ja tiks rasts finansējums  **15 0000 EUR**  Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda finansējums (ziedojumi) | 2.pusgads  2.pusgads    Aprīlis-oktobris  2.pusgads  2.pusgads  2.pusgads |
| **2. Rīgas pilsētas publiskajā ārtelpā esošie pieminekļi:**  1)Aleksandra Triumfa arkas aprūpe/restaurācija;  2)Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 100-gades pieminekļa aprūpe/restaurācija;  3) Pieminekļa 1905.gada 13.janvāra notikumiem Daugavmalā aprūpe/restaurācija;  4) Pieminekļa Kārlim Ulmanim aprūpe/restaurācija;  5) 1991.gada Barikāžu piemiņas zīmes  aprūpe/restaurācija;  6)Memoriāla “Rumbula. Nacisma upuru piemiņas vieta” labiekārtošana;  7)Pieminekļu nelielu remontdarbu un teritoriju labiekārtošanas darbi;  8) Lielo kapu glābšanas būvju un pieminekļu glābšanas, konservācijas un restaurācijas darbi;  9) Lielo kapu trīs informatīvo stendu izgatavošana, uzstādīšana un bukletu izgatavošana;  10) Saglabāto pie pieminekļa nolikto karoga lentu eksponēšanas interjera un fotoekspozīcijas izveide Brīvības pieminekļa Goda telpā | **94 261 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **12 000 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **12 500 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **3600 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **15 000 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **19 843 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **4000 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **179 347 EUR**  VKPAI finansējums 149 347 EUR un Rīgas pašvaldības finansējums 30 000 EUR  **4436 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **2696 EUR**  Ziedojumi | 1.pusgads  1.pusgads  1.pusgads  2.pusgads  2.pusgads  Maijs-oktobris  Visu gadu  Visu gadu  1.pusgads  1.pusgads |
| 1) Aģentūras valdījumā esošo pieminekļu sezonālā apkope atbilstoši izstrādātajām metodikām un aprūpes plānam;  2) RBK 75 Holandes liepu vainagošana, 16 tūju formu veidošana, 2027 tek.m. klinteņu dzīvžoga apgriešana, 95 ozolu sauso zaru izzāģēšana, nokaltušu koku likvidēšana un celmu izzāģēšana, koku stāvokļa novērtēšana RBK; | **9950 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **11 603 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums | Maijs –novembris  Marts-maijs |
| 3) Multimediālas izstādes “Latvijas varonis-no senatnes tagadnē” izveide;  4) Informatīva izdevuma “Mans varonis” izdošana;  5) Tīmekļa vietnes www.mansvaronis.lv informācijas papildināšana | **24 700 EUR**  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums Latvijas valsts simtgades pasākumiem Rīgā  **8500 EUR**  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums Latvijas valsts simtgades pasākumiem Rīgas pilsētā  **6800 EUR**  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums Latvijas valsts simtgades pasākumiem Rīgas pilsētā | Novembris  2.pusgads  Visu gadu |
| 1) Starptautiskas konferences “Senās kapsētas un memoriāli pilsētvidē Rīgā, Latvijā, Eiropā. Pieredze un prakse” organizēšana; | **14 402 EUR**  Rīgas domes Ārlietu pārvaldes finansējums 6000 EUR, SIA “Rīgas meži” finansējums 5000 EUR, nodibinājuma ”Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” finansējums 2000 EUR, Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 1402 EUR | Marts |
| Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (uz 4.gadiem) Rīgas pieminekļu aģentūra un RBK vajadzībām;  **Rīgas pieminekļu aģentūras saimnieciskās darbības uzturēšana:**  1) Saimniecības preces;  2) Degviela RBK, Brīvības pieminekļa un pieminekļu aprūpes tehnikai;  3) Biroja un kancelejas preces | **30000**  **28100 EUR**  **3900 EUR**  **1100 EUR** | Marts  Visu gadu  Visu gadu  Visu gadu |

Baumanis 67181695; Beļevičs 67181697; Šenberga 67181696; Freimane 67181692;

Reča 67181693; Pērkone 67012455; Graudums 67181698; Putniņa 67704335;