RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA



Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026,

tālrunis 67181692, e‑pasts:  rpa@riga.lv

APSTIPRINĀTS:

RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra„

direktors Guntis Gailītis

2019. g. 26. aprīlī

# Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra”

# iepirkumu plāns 2019. gadam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Līguma priekšmets** | **Paredzamā līgumcena**  **EUR** | **Izpildes laiks** |
| **Rīgas Brāļu kapos (turpmāk – RBK)**   1. Veco strēlnieku, Brīvības cīnītāju, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru un citu personu (atbilstoši RBK statusam) pārapbedīšanas procedūras nodrošināšana; 2. RBK bojāto kapu uzrakstu plākšņu nomaiņa, gravēšana, trūkstošo plākšņu vai informācijas atjaunošana, teksta gravēšana III depozitārijā; 3. RBK Centrālā kapu lauka B sektora uzeju ar laukumiem un deformēto mūra fragmentu restaurācijas būvdarbi; 4. RBK Centrālā kapu lauka B sektora perimetrālās sienas šūnakmens apšuvuma aprūpe-restaurācija 5. RBK Centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas krusta zīmes atjaunošana un izgaismošana; 6. RBK informatīvo plākšņu izgatavošana un uzstādīšana pie Varoņu terases ozoliem un centrālo vārtu priekšlaukumā; 7. RBK teritorijas žoga gar Aizsaules ielu atjaunošana. 8. RBK 25 Holandes liepu vainagošana, 16 tūju formu veidošana, 2027 tek.m. klinteņu dzīvžoga apgriešana, 15 ozolu sauso zaru izzāģēšana, nokaltušu koku likvidēšana un celmu izzāģēšana, koku stāvokļa novērtēšana; 9. RBK vides pieejamības skiču projekta tālākā virzība. | **1 500 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **3 765 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 800 EUR un ziedojumi 2965 EUR  **24 000 EUR**  NKMP finansējums  **12 000 EUR**  NKMP finansējums  **18 187 EUR**  (dāvinājums)  Ja tiks rasts finansiāls atbalsts no Aizsardzības ministrijas  **10 000 EUR**  **8 360 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **17 131 EUR**  Ja tiks rasts finansējums | 2.pusgads  2.pusgads  2.pusgads  2.pusgads  1.pusgads  Maijs-oktobris  1.pusgads  Aprīlis-maijs  Visu gadu |
| **Rīgas pilsētas publiskajā ārtelpā esošie pieminekļi:**  1) Ķīniešu paviljona restaurācija;  2) Dekoratīvo skulptūru *Mana zeme* un *Jaunība* restaurācija;  3) Pieminekļu pieguļošā bruģa ieklāšana (A.Kalniņš, E.Brastiņš, M.Ulugbeks, J.Herders);  4) Pieminekļa *1. bruņotā diviziona Autotanku pulka karavīriem* restaurācija;  *5) 1. bruņotā diviziona Autotanku pulka karavīriem* pieminekļa teritorijas labiekārtojuma būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana;  **Dārzu un parku arhitektūras ansamblis “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm**  1) Lielo kapu sakrālo būvju un pieminekļu glābšanas, konservācijas un aprūpes darbi;  2) Kapličās esošo pieminekļu un to detaļu inventarizācija, uzmērīšana, novietnes izveidošana un Lielajos kapos izvietoto brīvstāvošo pieminekļu inventarizēšana;  3) Lielo kapu trīs informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana. | **4 600 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **9 759 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **5 200 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **11 400 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **822 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **118 000 EUR**  Ja tiks piešķirts NKMP finansējums 100 000 EUR, Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums 18 000 EUR  **7 700 EUR**  Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  **6 300 EUR**  Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 2000 EUR, Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums  4300 EUR | 1.pusgads  2.pusgads  2.pusgads  1.pusgads  Visu gadu  Aprīlis-novembris  Aprīlis- novembris  Aprīlis - septembris |
| Informatīva izdevuma “100 Latvijas personības, kas veidojušas Latvijas valsti (apglabāti Lielajos kapos) izdošana; | **5 000 EUR**  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansējums kultūras pasākumiem Rīgas pilsētā | Maijs-novembris |
| **Rīgas pieminekļu aģentūras saimnieciskās darbības uzturēšana:**  1) Saimniecības preces;  2) Degviela un smērvielas (eļļas) RBK, Brīvības pieminekļa un pieminekļu aprūpes tehnikai;  3) Biroja un kancelejas preces  4) Inventārs  5) Iekārtas (pamatlīdzekļi)  6) Biroja datortehnika | **4743 EUR**  **4275 EUR**  **960 EUR**  **2232 EUR**  **6500 EUR**  **1370 EUR** | Visu gadu  Visu gadu  Visu gadu  Visu gadu  1.pusgads  1.pusgads |

Baumanis 67181695;

Beļevičs 67181697; Freimane 67181692; Vainovska 67181448; Šenberga 67181696;

Putniņa 67704335; Reča 67181693; Pērkone 67012455; Graudums 67181698.